研发一组项目周报（9月第2周）

汇报人：陈晓

本周智能客服项目完成意图识别模型第二轮训练，准确率提升至百分之九十一，较上周提高三个百分点。

知识库管理系统完成前端页面开发，已进入联调阶段，目前联调进度约百分之六十。

本周遇到的主要问题是训练数据标注人力不足，已协调外包团队增援，预计下周缓解。

下周计划完成模型第三轮优化，启动知识库系统用户验收测试准备工作。

2026年9月12日